2020年唐河县扩大学前教育供给相关信息

根据南阳市审计局《关于南阳市“第三期学前教育行动计划(2017-2020年)”完成省定目标差距较大问题的情况反映》文件中指出：9个县区未完成“2020年逐步提高公办园在园幼儿占比，全国原则上达到50%”唐河县占比37.52%，与50%目标任务尚有一定距离。针对提出的问题，局领导高度重视，快速部署，反复研究制定整改方案，具体如下：

一、安排布署

7月8日召开了学前教育工作会，局各科室负责人、各乡镇（街道）中心校校长、县直幼儿园园长等参加了会议，会议上对完成“公办园在园幼儿占比未达到50%以及这次审计发现的一些问题进行了详细的部署安排,会议上，局党委委员张保斌要求2020年秋期公办幼儿园招生工作早准备、早宣传、早招生，并要求按时间节点分4次上报招生情况，将对所有中心校公办园招生情况进行排名，并将招生任务完成情况作为教育工作年度目标管理重点考评事项。

二、 具体措施方法

**（一）加快公办园建设，增加公办学位供给**

改善办园条件，扩充优质资源。利用中央和省级支持学前教育发展补助等项目资金，充分利用中小学校闲置富裕校舍、原有但不达标幼儿园等资源，进行改扩建，建成安全、达标的幼儿园。我县除县直幼儿园外，其他各乡镇公办幼儿园缺乏优质资源，在职教师、专业教师、持证教师配备不足，园所硬件设施较陈旧。近年来民办幼儿园发展迅速，吸引走了大部分生源，所以导致公办幼儿园生源比例不达标。下步，我们将加大公办园投入力度，配备优质教师资源，加强教师培训，迅速使公办园生源提升，以提高公办园在园幼儿占比。通过新建、改扩建一批公办幼儿园，来满足城镇居民子女接受学前教育的需求。

新建项目如下：

张店镇第二中心幼儿园、郭滩镇第一中心幼儿园、上屯镇第二中心幼儿园。东王集乡实验幼儿园、少拜寺镇第二幼儿园、黑龙镇第一中心幼儿园、桐寨铺镇中心幼儿园、毕店镇第二中心幼儿园、古城乡第二中心幼儿园、滨河中心幼儿园。具体情况如下：

**1.张店镇第二中心幼儿园**

张店镇第二中心幼儿园位于张店镇牛庄村，占地面积4000平方米，建筑面积1793平方米，计划财政投入金额416万，设立班级数6个班，容纳幼儿数200人，9月1日已开工，预计2020年12月28号完工。

**2.郭滩镇第一中心幼儿园**

郭滩镇第一中心幼儿园位于郭滩街，占地面积10080平方米，建筑面积2689平方米，预计投入资金488万元，设立班级数10个班，容纳幼儿300人。9月1号已开工，预计2020年12月28号完工。

**3.上屯镇第二中心幼儿园**

上屯镇第二中心幼儿园位于上屯镇丁岗街，占地面积6670平方米，建筑面积3908平方米，预计投入704万元，设立班级数12个班，容纳幼儿360人，9月1号已开工，预计2020年12月28号完工。

**4.东王集乡实验幼儿园**

东王集乡实验幼儿园位于王集街，占地13300平方米。建筑面积3779平方米，预计投入681万元，设立班级数12个班，容纳幼儿360人，9月1号已开工，预计2020年12月28号完工。

**5.少拜寺镇第二幼儿园**

少拜寺镇第二幼儿园位于少拜寺涧岭店街，占地10000平方米，建筑面积2653平方米，预计财政投入478万元，设立班级数10个班，容纳幼儿300人，9月5号已开工，预计2020年12月28号完工。

**6.黑龙镇第一中心幼儿园**

黑龙镇第一中心幼儿园位于黑龙镇尹田，占地面积5000平方米，建筑面积1845平方米，预计财政投入332万元，设立班级数6个班，容纳幼儿200人，9月5号已开工，预计12月28号完工。

**7.桐寨铺中心幼儿园**

桐寨铺中心幼儿园位于桐寨铺桐兴社区，占地面积5000平方米，建筑面积3298平方米，预计财政投入594万元，设立班级数12个班，容纳幼儿360人，9月1号已开工，2021年12月28号完工。

**8.毕店镇第二中心幼儿园**

毕店镇第二中心幼儿园位于毕店街，占地面积8300平方米，建筑面积2800平方米，预计财政投入504万元，设立班级数10个班，容纳幼儿300人，9月8号已开工，2020年12月28号完工。

**9.古城乡第二中心幼儿园**

古城乡第二中心幼儿园位于古城乡井楼，占地面积6670平方米，建筑面积3068平方米，预计财政投入553万元，设立班级数12个班，容纳幼儿360人，9月8号已开工，2020年12月28号完工。

**10.滨河中心幼儿园**

滨河中心幼儿园位于福州路北、广州路西，占地面积6700平方米，预计投入1100万资金，十二个班规模，2020年9月8号开工，2020年12月28号完工。

今后，我们将加大对上述这些新建幼儿园的投入力度，提高其办园水平，更好的为我县居民提供优质的学前教育。

**（二）提升保教质量，提高竞争力**

加强内部管理，提高办园水平，提升公办园竞争力。通过乡级达标园建设、市县级示范幼儿园创建、城乡幼儿园结对帮扶、支持公办示范性幼儿园开办分园、合作办园等措施，扩大优质资源覆盖面，提高公办园保教质量，增加吸引力。7月12日进行了学前教育现场观摩及结对帮扶启动仪式。7个市级示范园帮扶14个乡镇中心园。为进一步加强师德师风，培养新时代高素质幼儿园教师队伍，提升我县幼儿园园长的管理能力和业务水平，经局党委研究决定，邀请郑州幼儿师范高等专科学校教育学专家张天军教授、李阿慧教授7月21号--22号为公办幼儿园园长在县三初中报告厅进行培训。

（三）招聘公办在编幼儿教师，逐步达到配备标准

截至2019年底，全县公办幼儿园教职工1272人。其中，在编人数380人，占29.87%，无编制人数892人，占70.13%。在编380人中，80人为幼儿园教师编制，占比21.05%，300人为中小学编制，占比78.95%。

对于普惠性民办幼儿园，采用培训教师、教研指导、税收优惠、建档立卡贫困户在园幼儿补助方式支持其发展。2017年至2019年通过公开招教方式补充公办幼儿园教师79人，实现了2016年至2019年教师数的增长。根据省委、省政府《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》文件精神，“到2020年，3万人口以上的乡镇至少办好两所公办中心园”；市编办要求公办幼儿园原则上师生比按照1：15核定事业编制，中共唐河县委编制委员会高度重视，于暑假从教育系统外其他单位调剂100名事业编制补充到相关公办幼儿园，今后我局将继续向中共唐河县委编制委员会汇报幼儿园缺编情况，逐步解决缺编问题。

三、加强组织保障

县学前教育工作领导小组负责此项工作的组织领导、协调指导和监督检查工作。各乡镇（街道）成立工作小组，履行办学主体责任，把辖区内公办中心幼儿园建设和提高公办园在园幼儿占比工作列入政府工作的重要议事日程，研究制定落实的具体方法，及时解决幼儿园建设规划、用地、经费投入、发展等问题。县教体局加强学前教育管理，增加公办园学位，提高公办园保教质量和竞争力，提高公办园在园幼儿占比，完成省定目标任务。对乡镇公办园在园幼儿占比进行排名，县教体局将招生任务完成情况作为对各有关学校教育工作年度目标管理重点考评事项。县政府将根据工作情况，对没有按时完成建设任务和公办园在园幼儿占比排名靠后的乡镇（街道）启动问责约谈机制。

2020年10月29日