唐河县农村饮用水工程县域统管实施方案

(征求意见稿)

为深入贯彻习近平总书记关于农村饮水安全保障的重要指示精神，贯彻落实省水利厅关于加快推进农村供水县域统管工作的相关部署，不断推动农村供水高质量发展，保障工程长久稳定运行，确保农村群众饮水安全，结合我县实际，特制定本实施方案。
一、总体要求
按照“政府监管、企业化运营、专业化管理、社会化服务”的总体思路，加快推进农村供水县域统管。以水质水量达标、管理服务到户为目标，因地制宜建立完善县域农村供水专业化管护平台，健全优化县域统管标准服务体系、运营管理体系、监管责任体系、服务保障体系，逐步实现农村供水工程的统一设施管理、统一运行管理、统一水质管理、统一水量配置、统一维修养护，保障供水工程安全、稳定、长效运行，最大程度实现同一供水区域同源、同网、同质、同服务、同监管。到2025年底，农村供水工程全面纳入县域统管，到2027年底，全县农村供水县域统管水平全面提升，实现农村供水专业化管护全覆盖，农村供水全链条全过程专业化运维。
二、实施范围

原则上全县农村供水工程纳入县级统管实施范围。

三、统管模式

按照“1+N”分级统管模式，即县级统一管理和乡镇分区管理相结合的模式，落实管理责任。唐河县鑫泉水务有限公司及乡镇供水总站是农村饮用水工程统管单位，对全县农村饮用水工程实现统一运行管理、水费收缴、维修养护。
四、管理职责

全面落实“三个责任”。落实农村供水县域统管地方政府主体责任、水行政等行业部门监管责任、统管主体运行管理责任。县级人民政府是农村饮水安全管理的责任主体，统筹负责县域范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障、管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作；乡镇人民政府是本辖区农村饮水安全管理的责任主体。

县水利局是农村供水工程运行管理的行业主管部门，负行业监管责任，主要负责乡镇（联村）水厂、单村水站及分散供水工程规划和组织实施，指导、监管农村供水工程运行管理工作。

县发改委负责农村供水工程建设项目的审批、核准或者备案，按照定价目录制定和调整农村供水价格。

县生态环境局负责组织协调农村供水水源保护区或者保护范围的划定，统筹供水水源地生态环境保护监督管理工作。

县卫健委负责农村供水卫生监测和监督工作。

县财政局、自然资源局、住建局、农业农村局、应急局、市场监管局、乡村振兴局、教体局等部门应当按照各自职责，做好农村供水管理有关工作。

唐河县鑫泉水务有限公司作为农村供水县域统管实施主体，负责从“源头”到“龙头”的运营、管理及维修养护。负责明确县域统管标准，构建专业化管护队伍，按规定开展水质自检，推行供水规范化管理，工程实现专业化管护。建立县级专业化运维服务平台，加强农村供水信息化建设，承担全县农村供水运营管理技术保障和管护人员培训工作，提升农村供水服务水平。
各乡镇供水总站负责乡镇（联村）水厂、单村水站和分散式供水工程运行管理。

各乡镇及村委负责农村供水工程各项政策协调、矛盾纠纷处理；协助供水总站组织指导辖区内的供水单位与用水户签订用水协议以及水费收取工作，监督指导农村供水工程运行管理等。
五、实施步骤

（一）2025年5月，落实县级统管机构。完成唐河县鑫泉水务有限公司重新组建工作，由县政府与唐河县鑫泉水务有限公司签订委托管理合同。

（二）2025年6月，县政府召开县级统管动员大会，由各乡镇牵头，在有农村供水任务的乡镇成立农村供水管理总站并和鑫泉水务有限公司签订管理合同，明确供水管理总站对辖区农村供水进行统一运行管理。各供水管理总站和辖区内供水站签订管理合同，明确管理职责。各乡镇、村委协调乡镇供水管理总站、村供水站管理工作，完善水费收缴机制，协助落实水费收缴。水费主要用于电费、管理人员工资、小型维修维护，不足部分由县财政予以补贴。

（三）2025年12月，基本实现农村供水县域统管，即全县农村供水工程统一管理，统一运行，统一维护。

六、管护机制

（一）完善管理制度。水利局监督鑫泉水务有限公司制定专业化运行管理、巡查维护、用户服务、维修抢修、水质检测、应急供水、安全生产、绩效管理等制度，依法合规经营。建立村级管水员管理制度，明确村级管水员的选聘原则、任职条件、岗位职责、业务培训、考核奖惩等。

   （二）明确服务标准。水利局督导鑫泉水务有限公司全面加强水源、水厂、水质、管网和用户的全链条管理服务，制定管理维护、供水质量、运营服务等标准，对辖区内全部农村供水工程及供水运行承担统一专业化管护。

  （三）健全管理队伍。鑫泉水务有限公司应加强专业化运维队伍建设,科学设置岗位职责，负责对农村供水工程开展日常巡查、药剂配送、管养维护、应急维修、水质检测等专业化运维。强化人员的技术培训、绩效管理，确保管理专业、运转高效、水质安全。 

  （四）提高服务质量。鑫泉水务有限公司应全面推行限时服务承诺制,公开统一的农村供水维修服务电话,接到用户反映问题时,2小时内给予答复，不能及时处理的，务必在24小时内予以明确答复。建立并完善问题响应、处置、回访机制。
七、工作要求

（一）加强组织领导。县、乡镇各级政府部门要成立县域统管工作领导小组，指导推进农村供水工程实现县域统管。农村饮用水工程运行管理工作纳入乡镇政府、相关行业部门、鑫泉水务有限公司目标责任考核；县水利局、发改局、卫健委、生态环境局等部门按照各自职责做好农村饮用水工程运行监督管理、资金保障和水质检测、水源地保护等工作。各乡镇政府将农村供水安全管理同村两委干部考核挂钩。

（二）完善工作机制。全面落实农村饮用水工程“三个责任”，划定农村饮用水水源保护区（范围），开展规范化建设，引导村级组织将饮用水水源保护要求纳入村规民约。开展农村饮用水工程标准化、信息化建设，逐步实现饮用水工程在线监测监控，推进规模化水厂信息化管理。开展农村饮用水水质监测，定期公布监测结果，有计划的对农村饮用水水质开展巡检。
（三）保障人员经费。加强鑫泉水务有限公司人员配置，切实提高管理能力，后期根据管理需要可适当增加人员。各级维修养护资金用于全县工程维修维护，县财政每年预算安排500万元用于鑫泉水务有限公司开展农村饮用水工程管护，资金主要用于工程（设备）维修养护、人员工资及电费缺口补贴、水质检测及药品采购等。建立健全管护经费核拨考核机制，根据审计结果及考核结果确定拨付额度，具体细则由县财政局牵头制定。
（四）强化宣传引导。加大农村饮用水工程县级统一运行管理工作推进的舆论宣传力度，充分利用报纸、电视、网络等媒体，及时发布相关政策知识、工作进展情况以及工作成效等内容，提高农村群众对农村饮用水安全的认知度和参与度，营造良好氛围。

[image: image1.jpg]VHETYEER 0 fiElES Y LA 21
HDRHAEY FDRY Wy am

o

WA THEDGH I YK

A
g iy
v | | HERV
B [t
T LR WippERE
HBY N+ T, ¥h

HEAYE WE

e







